**Planning “Tiers-monde”** *by Kheandee secrétariat*

**Objectif:**

Réaliser le projet dans le temps imparti, optimiser au mieux les performances et la synergie de groupe.

**Répartitions des rôles:**

**Gokool**

- Inscription avec la page de bienvenue

**Ace**

- La billetterie et les \_\_str\_\_

**Johan**

- Index avec la liste des évent, et le détail des évent

**Kheandee**

- Profil, login et logout, error log

**Chronologie:**

*22 mars 2022*

- **Commencement du projet**

- *Création du cahie*r des charges

- Création des *classes*

- Répartition des tâches

*23 mars 2022*

- *Cahier des charges* terminé

- Commencement de la *billetterie*

- Commencement de l’*index/event*

- Commencement du *user/login/logout/error\_log*

- Commencement du *register*

*24 mars 2022*

- Avancement de la *billetterie*

- Index terminée

- Avancement des *event*

- *User/login/logout/error\_log* terminé

- Commencement des options secondaires

*25 mars 2022*

- Finalisation du style

- Finalisation de la *billetterie*

- Finalisation des « if » pour l’*authentification*

*-* Mise en forme du formulaire d’*inscription*, de *connexion* et de *welcome*

*28 mars 2022*

* Finalisation de la fonction *acheter / annuler*
* Finalisation du *.css*
* Ajout du *détail* sur les billets